Уважаемые Советники  и приглашенные!

За отчетный период (конец 2023 и 2024 год)  примэрия села  осуществила свою деятельность  на основании  решений сельского Совета, стратегии социально-экономического  развития села, во взаимодействии  со многими  службами  в  разных направлениях по обеспечению

-  функционирования подведомственных  учреждений и их  инфраструктуры, других объектов : отдел благоустройства, ПСО, УРО 1; 2, 3, лагерь «Олимпия», ДК, библиотека, музей, парк  и министадион, стадион, уличное освещение,  дороги и тротуары, лицей и гимназия, Центр Здоровья и социальная защита, церковь  и кладбище, детские площадки, бювет,  межсельские  дороги, содержание и уход за лесополосами , работа  с молодежью  и  военнообязанными,  с полицией,  с населением ,спортивные и культурные мероприятия ,работа с фондами, волонтерская  деятельность и спонсорство

- координирование во взаимодействии с Исполкомом, НСГ, Госканцелярией, с деконцентрирован-

ными службами вопросов по водоснабжению, электроснабжению, связи, газоснабжению, экологии и др.

В таком взаимодействии, в ноябре 2023 и в зиму 2024, силами местной КЧС, отдела благоустройства провели работы по ликвидации последствий снегопада, восстановлению энергообеспечения, поставок, функционирования учреждений, объектов, дорожной инфраструктуры села, в т.ч. и на периферии.

В конце 2023 г. профинансировали   остаток средств и ввели в эксплуатацию объект «Замена кровли в Гимназии с.Казаклия» (через Европейское село I ,средства примэрии и Исполкома).

Были завершены и профинансированы   строительные работы   по устройству здания бювета     (I-этап за счет капинвестиций 2023г.).

На продолжение строительства, электрообеспечения, оснащение бювета оборудованием   были направлены средства  596,3 тыс. лей ( капинвестиций 2024г. 319 тыс.лей и собственные средства), объект запустили в эксплуатацию. Установили камеры видеонаблюдения, приобрели стройматериалы  для выполнения работ по благоустройству территории вокруг, работы на завершающем этапе.

По всем детским садам были осуществлены  приобретения различной  техники и оборудования – интерактивные доски, ноутбуки и принтеры, муз.колонки, стиральные машинки, сушилки, холодильники и кондиционеры, генераторы, бойлеры и насосы, пылесосы, устроены санитарные узлы и уголки нянь, установлены  новые песочницы и др.  по исполнению требований ЦОЗ,ANSA, НАРЭ;  приобрели пеллеты для отопительных систем УРО 1 , УРО 2.

Провели тендеры по закупкам продуктов питания для УРО и лагеря ,закупки и осуществление работ по содержании их по санитарным требованиям.

В УРО 1  так же были устроены помещения : укладкой ламината в подготовительной группе, керамической плитки (веранда 100 м2 ) и  устройство 210 м2 брусчатки на  территории. Была осуществлена  частичная замена  окон и дверей на ПВХ.

В УРО 2  также  были проведены работы по ремонту  отопительного  котла на биомассе и  провели работы по дополнению отопительной системы, ремонт ступеней   и площадки перед верандой   керамической плиткой,  площадки на территории устройством брусчатки 250 м2  и замена  в части помещений окон и дверей из ПВХ. Необходимо изыскать средства для утепления фасада зданий, ремонт  электрообеспечения пищеблока.

В УРО 3 также  были  проведены работы по  устройству полов керамической плиткой, устройство  пластиковых окон и дверей (веранда). Наружные отделочные работы  цоколя и укладка  отмостки  из брусчатки 60 м2,   работы по устройству сантехники  в определенных группах.

Проведены в учреждениях ремонтные  электротехнические  работы по  исполнению требований NARE.

В лагере «Олимпия» отделом благоустройства, работниками лагеря и привлекаемыми была осуществлена   прочистка территории ; согласно предписаний ЦОЗ, ANSA,НАРЕ, лабораторных исследований, были проведены работы по огнезащите конструкций, дезинсекции, дератизации и дезинфекции территорий и объектов лагеря, обеспечение препаратами для эксплуатации пищеблока, бассейна ,душевых и туалета, провели косметический ремонт  в домиках, устройство коньков крыши пищеблока ,приобрели газовую плиту и установили 2 кондиционера в пищеблоке, решили проблему с питьевой водой (поставкой бутилированной ).

Во время проведения всех 3-х смен лагеря возникали  проблемы  функционирования  системы  электроснабжения пищеблока и скважины (слабый дебит, отсутствие воды), с трудом  завершили  3-ю смену.

Но основная проблема - с  отсутствием регистрации объектов  лагеря  в ТКО - на данный момент проводим инвентаризацию их на нашей территории после обмена с ГПХЛ  «Комрат» , работаем с архивом ,оформлением в Премьер Энержи и др.

В лагере «Олимпия» по предписаниям  НАРЕ, ЦОЗ, ANSA необходимо выполнить:

- прочистка территорий, санитарная рубка деревьев; высаживание саженцев и кустарников ;замена , освещения в пищеблоке и зале, ремонт потолков; укладка кафельной плитки  в помещениях пищеблока и склада продуктов; приобретения необходимого оборудования (столы с нержавеющим покрытием, духового шкафа промышленного, холодильника для медикаментов, стиральных машин и др.),спортинвентаря, проведение работ по огнезащите и противопожарных  мероприятий объекта; текущий ремонт плавательного бассейна;

- ремонт 2-х домиков с заменой фронтона, окон и дверей на ПВХ, устройством ступеней, лестниц и площадок;

- устройство тротуаров и площадок к домикам, благоустройство стадиона   Подсчитывается стоимость материалов и работ, необходимо изыскать финансирование в районе 200,0 тыс. лей,

- замена  деревянных опор ЛЭП и внутреннего  электропитания  в пищеблоке (ориентировочно на 120 тысяч  леев.)

-  регистрация объектов лагеря в ТКО, оформление права  собственности;

-  решение вопроса с бесперебойным  функционированием скважины, обеспечение питьевой водой;

В Доме Культуры  был проведен  ремонт  кабинета креатива на  сумму  65 т.л., приобретена  оргтехника и техника  для музея, отремонтирована  музыкальная аппаратура, устроено новое освещение  в теннисном зале, работает библиотека. Осуществляются  проведение мероприятий народными  коллективами «Севда», «Шенник», кружка «Дуйгум», по годовому плану, в т.ч. выезды коллективов   на  региональные   и международные конкурсы. В смежном зале функционирует зал борьбы ДЮСШ-Потапова,  воспитанники  школы показывают  высокие результаты на национальных  и международных  турнирах.

В Теоретическом лицее села устроены входные  ступени с улицы Пушкина во двор, обустроена  стена и отмостки пищеблока  и спортивного зала  (из средств местного бюджета 141 т.л.), после чего  в спортзале  был заменен  пол  и система освещения ( на 397 т.л. с Центрального  бюджета), а также за счет спонсоров  идет установка  фотоэлектрических панелей на 20 кВ/ч. В зале круглогодично может заниматься и молодежь села.

Гимназии села было оказано  содействие  техникой по устройству  подъездов, работы по территории, обваловка у септика, предоставлялся транспорт  на участия  на Олимпиадах и турнирах. Был  организован прием и питание 140 участников турнира по ДЗЮДО, турнир по шашкам.

Примэрией села организовываются  и проводятся  культурно массовые, спортивные мероприятия  и турниры: образования АТО Гагаузия, Новогодние праздники, в честь  воинов афганцев, 8-ое  Марта Храмовый праздник, , 9-ое мая , День защиты детей, День пожилого человека, выездные фестивали и др. Спортивные мероприятия:  теннис в честь П.Тащи, шашечно-шахматный турнир в честь Боев П., мини-футбол, волейбол,  дзю-до  и самбо.

В 2024 году в партнерстве с молодежной организацией «Евлад» через МИГ «Килим Буджака»  был внедрен проект  по реконструкции площадки мини стадиона в парке на сумму 338,9 т.л. Также в партнерстве   с АО «Kilim Dolayi» по проекту «Чистое село – чистая страна» на сумму 349,8 т.л. были приобретены  и распределены в  домовладения жителей улиц Пушкина, Кирова, Фрунзе, Комсомольская, Димитрова, Лесная, Молодежная, Садовая, Янева, Степная 730 мусорных контейнеров.

По устройству дорожной  инфраструктуры, на основании решения сельского Совета №3/5  от 17.04.2024 года  на средства дорожного фонда были проведены     ремонты участков дорог в белом варианте по следующим улицам:

- С-Лазо, от домовладений  №2-36, протяженность  480 м., 1440 м2;

- С-Лазо,  от домовладения №43 до пер.Чапаева, 280 м., 1120 м23;

- Димитрова, от домовладений № 1-28, протяженность 480 м., 1680 м2;

- 24 августа, от домовладений №9-15, протяженность 100 м., 300 м2;

- Мичурина,  от домовладений  №93 – 105, протяженность 135 м., 540 м2,  всего на общую сумму 833 тыс.лей.  Остаток  средств  Дорожного фонда решением Совета №11/1 от  30 октября 2024 года, в сумме   1029,7  тыс.лей.. был направлен  на приобретение бордюров  дорожных 1170 м., тротуарных 590 м., брусчатки  дорожной   8 см. – 3190 м2  и тротуарной  6 см. – 590 м2.

Изготовлен  проект  на устройство дороги  1130 м. и  тротуара  по пер. Чапаева.

По решению сельского  Совета №10/1 от 03 июня 2023 года и №6/10 от 14 июня 2024 года за счет  средств спонсоров  были выполнены  капитальные устройства участков дорог в асфальтовом покрытии  по ул.Пушкина ( от пер.Ворошилова до пер.Суворова 6256 м2), по  ул.Димитрова, (от церкви  до пер.Грибоедова  3000 м2) и ул.Кирова-Садовая.  За счет средств  Регионального бюджета был  устроен  в асфальтном варианте  участок дороги  и водоотводные каналы, протяженностью 1 км по ул.Комсомольская (от кладбища) L631 R37, объездная. Отдел благоустройства  обеспечил  заезды  через канал  установкой водоотводных  труб  (6 штук  и плит переходов у кладбища и по ул.Димитрова).  По другим  участкам  дорог села работы по их текущему содержанию  выполнялись отделом  благоустройству за счет  выделенных из местного  бюджета и  резервного фонда в размере 215906 леев.

Во взаимодействии с Государственной   Администрацией Дорог, Инспекторатом  Полиции, ДЭУ Кагул были выполнены  работы  по установке  дорожных знаков на въезде в село, асфальтирование участка дороги    у винзавода, устройство пешеходного перехода, прочистка части водоотводных дюкеров и укреплении обочины дороги R37 в черте села.  Наши обращения и ходатайства жителей улицы Ленина об устройстве  тротуара (от Куйбышева, остановка до УОС) L-375 м. остаются на рассмотрении, расчистка  дюкеров  Ленина- Чапаева в планах, а также ограждения обочины  на въезде  в село со стороны Кортен.

Примэрией,  силами отдела  благоустройства (в т.ч.с привлекаемыми  работниками учреждений  и организаций) в 2024 году были проведены работы :

- расчистка дорог  от снега, подсыпка  песком  тротуаров;

- грейдирование  дорог (в т.ч. с привлеченной техникой);

- устройство ограждений моста  возле  маслобойки; напротив универмага, моста по  ул.Пушкина;

- расчистка на  территории кладбища,  ремонт ограждений, уборка мусора неоднократно;

- перепрокладка части тротуара   по улице Димитрова;

-постоянный вывоз ТБО с домовладений и от эк.агентов, мусора с территории села, обваловка на территории мусоросвалки;

- работа по прочистке территории стадиона;

- устройство  с установкой    на ж /б и  металлических опорах  автономного  уличного освещения в количестве 35 светильников, в т.ч. 25 опор по пер.Суворова, пер.Грибоедова, пер.Горького, пер.Ворошилова;

- работы по содержанию  объектов в парке, ремонт конструкций  детских площадок в парке и на территории села;    работы в лагере,

- устройство (содействие техникой и работниками) по установке 2-х детских площадок по

ул.Фрунзе – Грибоедова и пер.Маяковского  от спонсоров;

- выполнение работ по устройству/бетонированию разрушенных участков дорожного полотна из плит по пер.Кутузова, пер.Суворова, пер.Ворошилова, ул.Димитрова;

- совместно с жителями устройство урн и скамеек по Суворова;

- содействие подрядчику по устройству дорог (уборка строймусора) по ул.С-Лазо, ул.Мичурина,

ул.24 августа, ул.Димитрова, ул.Пушкина, ул.Комсомольская;

- выполнение работ по  ликвидации  последствий ливневых дождей (июнь,сентябрь),восстановление дорожного полотна щебеночным покрытием (по средствам ЧС) по ул.Молодежной, Садовая, ул.24 августа, пер.Горького, ул.Лесная,С.Лазо, ул.Янева, пер.Куйбышева;

- посадка саженцев по ул.Котовского, пер.Суворова (овраг), ул.Фрунзе;

- установка водоотводных труб по  ул.Комсомольская (у кладбища), ул.Димитрова, переходов из плит на кладбище;

- перепрокладка  тротуарных плит  (выход  пер.Суворова от речки на  ул.Димитрова);

- оказание помощи и содействия по ремонтным работам в церкви, прочистке и благоустройству территории  вокруг  церкви;

- устройство ступеней (с улицы Пушкина на входе на территорию лицея);

- работы в лицее по уборке аварийных  деревьев на территории, содействие техникой     в ремонте фундамента задней  стены пищеблока и спортзала;

- устройство в Гимназии  обваловки  территории возле септика, подъезда к пищеблоку;

- выполнение работ по содержанию  и развитию новых лесополос;

- ремонт специальной техники ( МАЗ, экскаватор, трактор, грейдер);

- содержание, ремонты локальные тротуаров, установка « лежачих полицейских», кошение травы по переулкам и улицам; в парке ,на стадионе.

- работы по устройству ограждений из бетонных блоков у здания УОС.

Примэрией оказывается  помощь пенсионерам, находящимся  на обслуживании у социальных работников;     через  ФСПН и выделением материальной  помощи решениями сельского Совета, а также во взаимодействии с TIKA, ОО «НАШ» были удовлетворены заявления   обращающихся   жителей других категорий, в т.ч. пострадавших от пожаров. Совместно с Советом Старейшин, удаляется внимание ,помощь и чествование пожилых людей - юбиляров от 80 лет и старше. Совместно с Управлением соцзащиты, районной Администрации   решаются вопросы по определению одиноких жителей в Дома престарелых в Ч-Лунге, Конгаз.

Также  по льготным ценам была реализована жителям села лесопродукция, которая  была  получена  в результате  плановых рубок ухода на площади 10,6 га и санитарных  рубок на 6.7 га.

в 2024 г. и начале  2025 г.

Было высажено саженцев совместно с ГПХЛ «Комрат» на площади 10.7 га., осуществили посадки в черте села ,  и на лесополосах  в районе  3.0 га., в т.ч. у мусоросвалки, территории лагеря.

В течении 2024 года осуществлялась работа комиссии ЧС совместно с АПК  и  службой РУЧС  по оценке потерь урожая  от засухи по I-ой и   II-ой группе сельскохозяйственных культур для возможности  получения  сельскохозяйственными агентами компенсаций согласно Постановлений Правительства.

Специалистами  примэрии ведется  постоянная работ по исполнению решений сельского Совета и планов, но много времени  затрачивается на  исправление ошибок     по документам ТКО по Центру Здоровья, зданий и площадей УОС, лагеря, парка и др., а также судебные разбирательства по имуществу бывшего    СПК «АгроКазайак» и регистрации имущества бесхозных  газовых сетей.

Планы на 2025 год:

- лагерь: замена опор и проведение новых линий электропередач, замена внутренней электропроводки, ремонт пищеблока;

- ремонт двух домиков в лагере «Олимпия»;

- устройство площадки из брусчатки перед пунктом скорой помощи села Казаклия;

- бювет- благоустройство территории;

- министадион (докончить устройство площадки, ремонт ограждения, освещения);

- переулок Чапаева (частичное устройство дороги и тротуара из брусчатки);

- замена водопровода по улице Огородная;

- проведение работ по реконструкции навесов под гаражи для транспорта отдела благоустройства и пожарной машины по улице Пушкина,131;

-проведение текущих ремонтных работ в учреждениях раннего образования;

- проведение работ по ограждению и благоустройству территории мусорной свалки;

- продолжение работ по лесоустройству;

- участие в проектах по привлечению инвестиций и др.